# Hovedtestplan for P812 - DEL

Indledning	3

Scope	3

System under test (SUT)	3

Testtyper og testniveauer	3

Ansvarsfordeling	4

Egenskaber, der skal testes	4

Egenskaber, der ikke skal testes	5

Testtilgang	6

Elementer i Uniwise leverancer	6

Elementer i AU IT’s leverancer	6

Testprocess	7

Testniveauer- og testtyper	7

Testproces UAT – konfigurationer og processer	8

Testproces for funktionel systemtest	8

Testmiljøer	8

Testværktøjer	9

Testdata	9

Indgangs-, udgangs-, suspensions- og genoptagelseskriterier	10

Indgangskriterie – statisk test	10

Indgangskriterie - komponenttest	10

Indgangskriterie – Komponentintegrationstest	10

Indgangskriterie – Simuleret System Integrationstest	11

Indgangskriterie – System Integrations Test	11

Udgangskriterie – statisk test	11

Udgangskriterie – dynamisk test	11

Suspensions- og genoptagelseskriterier – alle test niveauer	12

Indgangskriterier for Overtagelsesprøven/UAT	12

Udgangskriterier for Overtagelsesprøven/UAT	12

Suspensions- og genoptagelseskriterier for Overtagelsesprøven/UAT	12

Godkendelseskriterier for Overtagelsesprøven (Uniwise)	13

Sporbarhed	13

Sporbarhed ved test af AU IT integrationer	14

UAT sporbarhed	14

Testcases	14

AU IT integrationer	14

UAT	14

Testafvikling	15

SIT	16

UAT	16

Fejlhåndtering og gentest	16

Tidsplan	17

Ressourceplan	17

Projektrisici i forhold til testen	18

Godkendelse af hovedtestplanen	19

Møde d. 13/01-2023Møde d. 13/01-2023Møde d. 13/01-2023Møde d. 13/01-2023Møde d. 13/01-2023Møde d. 13/01-2023Møde d. 13/01-2023Møde d. 13/01-2023

# Indledning

Formålet med hovedtestplanen er at udmønte AU IT’s testpolitik og projektets teststrategi i det konkrete projekt. Den konkretiserer således fremgangsmåden, aktiviteterne inklusive deres relationer og afhængigheder og de arbejdsprodukter, som processen skal levere. Den videre uddybning af aktiviteter og arbejdsprodukter sker i et antal niveau- eller sprinttestplaner, som alle skal være i overensstemmelse med hovedtestplanen. Er der afvigelser fra hovedtestplanen til den eller de enkelte niveau-/sprinttestplaner, fremgår dette klart af disse.

På DEL-projektet arbejder vi samlet set ud fra den generiske teststrategi og denne hovedtestplan. Flere steder vil vi dog lave en opdeling i forretning og AU IT, da fokus og ansvar er forskelligt.

# Scope

Denne hovedtestplan dækker test af Uniwise’s leverancer samt test af AU IT’s leverancer i projekt “812 Digital Eksamen Løsning”. Med udgangspunkt i teststrategien og i overensstemmelse med kontrakten beskriver denne hovedtestplan den overordnede planlægning af testprojektaktiviteter.

Hovedtestplanen vil ligge til grund for et antal niveau-/sprinttestplaner, som hver indeholder en mere detaljeret beskrivelse af en specifik test.

## System under test (SUT)

Følgende moduler er en del af denne test:

- WISEflow – Device monitor (release marts 2023)

- WISEflow – Process list monitor (ikke besluttet)

- WISEflow API

- AU IT udviklede integrationer

- AU IT Intersystemisk ID

- (Datamigrering fra nuværende eksamensløsninger Digital Eksamen (Arcanic) og WISEflow (UNIwise) til ny WISEflow licens foregår manuelt.)

## Testtyper og testniveauer

Følgende opgavetyper og testniveauer:

- Test af integrationer (AU IT’s + øvrige?)

  - Statisk test – review

  - Statisk test – pair programming

  - Komponenttest

  - Systemintegrationstest

- Egenudviklede komponenter

  - Statisk test – review

  - Statisk test – pair programming

  - Komponenttest

  - Systemintegrationstest

- Konfigurering (funktionelt og nonfunktionelt)

- Standard software test (Wiseflow)

- Installationsprøve (Wiseflow)

- Overtagelsesprøve (Wiseflow)

  - Migrering af data

  - Implementering/konfigurering af systemet

- Driftsprøve (Wiseflow)

- Sikring af driftsparathed

## Ansvarsfordeling

Ansvarsfordelingen for de enkelte tests/prøver er beskrevet i nedenstående RACI-tabel (Responsible, Accountable , Consulted, Informed) - udviddet med G = Godkender.

| Prøve | Opgave | Uniwise | AU UDD | AU IT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test af integrationer | Planlægning | C | C | RA |
|  | Test design | C | RC | RA |
|  | Testmiljø | R | - | RA |
|  | Testdata | - | RA | C |
|  | Test udførelse | C | RA | RA |
|  | Testrapport | I | C | RA |
|  | Godkendelse | I | R | A |
| Test af egenudviklede komponenter | Planlægning | - | CI | RA |
|  | Test design | - | CI | RA |
|  | Testmiljø og testdata | - | CI | RA |
|  | Test udførelse | - | CI | RA |
|  | Testrapport | - | CI | RA |
|  | Godkendelse | - | R | A |
| Standardsoftware Test | Planlægning | RA | CI | I |
|  | Test design | RA | CI | I |
|  | Testmiljø og testdata | RA | CI | I |
|  | Test udførelse | RA | CI | I |
|  | Testrapport | RA | CI | I |
|  | Godkendelse | AC | R | I |
| Installationsprøve | Planlægning | RA | G |  |
|  | Test design | RA |  |  |
|  | Prøvemiljø og testdata | RA | C | RA |
|  | Test udførelse | RA | CI (evt R efter aftale) | I |
|  | Prøverapport | RA | I | I |
|  | Godkendelse |  | RA |  |
| Overtagelsesprøve | Planlægning | RA | G |  |
|  | Test design | RA |  |  |
|  | Prøvemiljø og testdata | RA | C | RA |
|  | Test udførelse | RA | CI (evt R efter aftale) | I |
|  | Prøverapport | RA | I | I |
|  | Godkendelse |  | RA |  |
| Driftsprøve | Planlægning | RA | G |  |
|  | Test design | RA |  |  |
|  | Prøvemiljø og testdata | RA | C | RA |
|  | Test udførelse | RA | CI (evt R efter aftale) | I |
|  | Prøverapport | RA | I | I |
|  | Godkendelse |  | RA |  |

# Egenskaber, der skal testes

Denne testplan dækker følgende egenskaber, der skal testes:

- Funktionalitet af systemet

- Funktionalitet af integrationer

- Funktionelle konfigurationer

- Datamigrering (Kun opgavebanker, som migreres fra licens til licens)

- Sikkerhed (brugerroller, rettigheder og ansvarsområder)

- Performance og belastning af integrationer

# Egenskaber, der ikke skal testes

Følgende nonfunktionelle egenskaber testes ikke som en del af denne testplan:

- Brugerorientering (Indlæringstid, forståelighed, hurtigt at anvende, hjælpefaciliteter, uddannelse) håndteres og gennemføres af AU ITs UX-team og er derfor ikke indeholdt i denne testplan.

- Nonfunktionelle egenskaber listet nedenfor testes ikke, da der er tale om en Cloud standardløsning:

  - Kapacitet – Risiko for problemer med kapacitet vurderes lille. Uniwise kalibrerer fra start ud fra modulets type, antal licenser og erfaring. Kapaciteten kan efterfølgende skaleres ved behov.

  - Sikkerhed, herunder:

    - Test af compliance. Sikring af compliance håndteres via compliancerapport.

    - Penetrationstest. UNIwise udfører hvert kvartal rutinemæssige test af penetration og sårbarhed i relation til vores procedure for Penetration and Vulnerability. Resultatet af disse tests indgår endvidere i risiko-arbejdet, idet kritiske fejl automatisk gøres til Incidents og behandles herefter jfv. UNIwise’ generelle SLA. Øvrige sårbarheder indgår i vores Risk-log, og behandles løbende, men fast altid hvert kvartal sammen med den IT-sikkerhedsansvarlige.

  - Pålidelighed, herunder:

    - Backup: WISEflow foretager kontinuerlig backup ud fra en ”anypoint in time” strategi, hvor databasen kan gendannes til ethvert tidspunkt indenfor de foregående 35 dage.

    - Logning:  UNIwise har indført procedurer, overvågning og logning for væsentlige hændelser i WISEflow, som alle indekseres. Der er også etableret fejllogning på WISEflow applikationen, hvor en række handlinger, der ender som fejl, logges og registreres. Fejlloggen overvåges af vores DevOps-team, og opfølgningen af større hændelser er omfattet af vores generelle procedure for incident management, som sikrer, at større hændelser registreres, prioriteres, kontrolleres og eskaleres, samt at de nødvendige handlinger gennemføres. Vores incident management procedurer er alle baseret på ITIL. Vi har procedurer for periodisk gennemførelse af penetrationstest og sårbarhedstest på vores WISEflow-platform. Testen resulterer i en ISO-baseret rapport, hvor eventuelle sårbarheder er opført.

  - Drift og vedligehold: WISEflow er hostet hos Amazon Web Services i Irland, og ingen driftsopgaver skal derfor varetages af kunden. UNIwise har defineret processen for udviklings- og ændringsstyring for at sikre, at ændringer struktureres i overensstemmelse med kundernes ønsker eller orientering og organiseres hensigtsmæssigt i forhold til interne og eksterne forhold. Udvikling og ændringer sker udelukkende på baggrund af en kvalificering af opgavens kompleksitet og en vurdering af indflydelsen på andre systemer eller dele heraf, herunder en risikovurdering. Desuden anvendes en projektbaseret procedure for udvikling, test og accept fra UNIwise og eventuelt fra kunden (ved skræddersyet udvikling), således at udvikling og projektstyring kan være struktureret og konsekvent.

  - Fleksibilitet: WISEflow er modulopbygget med en brugerlicensstruktur og er derfor yderst fleksibel med hensyn til at opfylde brugernes forskellige behov.

# Testtilgang

For at understøtte teststrategiens princip om en risikobaseret tilgang til test laves en risikoprofil på hvert element, der skal testes. Risikoprofilen bruges som input til:

- AU ITs testdækning af integrationer

- Forretningens testdækning af konfigurationer og forretningsprocesser

Forretningens teststrategi er nødvendigvis kravsbaseret, da den primært udføres på accepttestniveau, men elementernes risikoprofil vil omsættes til konkret test således, at elementer med de mest kritiske risikoprofiler afvikles før elementer med mindre kritiske risikoprofiler, dog under hensyntagen til testernes viden og domænemæssige ansvarsområder.

## Elementer i Uniwise leverancer

WISEflow Device monitor

WISEflow Process list monitor (ikke besluttet)

WISEflow API

## Elementer i AU IT’s leverancer

Følgende liste er de identificerede EPIC’s i AU IT’s leverance:

| EPIC | Summary |
| --- | --- |
| P812-17 | #1a: Levere prøveforløb |
| P812-92 | (#1a): Overføre prøveforløb med 1 prøve (sunshine) |
| P812-93 | #1a: Overføre prøveforløb med flere prøver (sunshine) |
| P812-21 | #2a: Levere eksamenstilmelding |
| P812-65 | #2b: Levere eksamensdispensation |
| P812-22 | #5: Levere specialer / afsluttende prøver |
| P812-23 | #6: Levere eksamensresultat |
| P812-27 | #7: Levere eksamensplan |
| P812-29 | #8a: Levere personer- studerende eller medarbejdere med funktionsvaretagelse |
| P812-28 | #10: Levere data til mitstudie.au.dk |
| P812-32 | #13: SSO til Wiseflow (Azure AD integration) |
| P812-26 | #22: Levere eksamenshold |
| P812-286 | #666: Alle stories om fejlhåndtering - obs navn på story startes med den anden epic, som fejlen vedrører, fx #1a Levere prøveforløb med 1 prøve - {titel på fejl} |
| P812-285 | #999: Alle stories om initiering af data i det nye produktionsmiljø, forud for go live. |
| P812-144 | Retrospective |
| P812-12 | Projektstyringsaktiviteter |
| ??? | Håndtering af intersystemisk ID |

## Testprocess

Teststrategien angiver princippet om tidlig test. For at understøtte det foretager vi statisk og dynamisk test på flere niveauer, som beskrevet herunder.

## Testniveauer- og testtyper

Testniveau Komponent/Komponentintegrationstest:

- Statisk test i form af  reviews af specifikationer (Backlog refinement)

- Statisk test i form af pair programming

- Statisk test i form af kodereview (pull request)

- Funktionel test af integrationer mellem Wiseflow og interne AU-systemer

- Performancetest af integrationer

- Belastningstest af integrationer

Testniveau Systemintegrationstest/Systemtest:

- Funktionel test af integrationer mellem Wiseflow og interne AU-systemer

Testniveau UAT:

- Statisk test i form af review af løsningsbeskrivelser og konfigurationsoversigter

- Funktionel/proces end-to-end

- Konfigurationer

- Integrationer - testes som en del af end-to-end testen

- Data – testes som en del af end-to-end testen

## Testproces – Testanalyse og design UAT

- Ansvarlig for organisatorisk implementering forretningsløsningsbeskrivelser.

- PO udarbejder integrationsløsningsbeskrivelser.

- Der foretages review af løsningsbeskrivelser, herunder sikring af testbarhed.

- Testeren foretager testanalyse af løsningsbeskrivelser.

- På baggrund af testanalysen designer testeren testcases til test af forretningsprocesser.

- Testcases reviewes af en anden tester, udvikler eller testmanager.

## Testproces – Testanalyse og design - Systemintegrationstest

Kvaliteten i løsningen sikres via opfyldelse af acceptkriterier på de enkelte userstories, hvilket fremgår som et kriterie for Definition Of Done på userstories.

Definition of Done for Integrations Userstory

- Koden er færdigudviklet

- Opfylder acceptkriterierne

- Azure Integrationsplatform: Der er lavet pull-request (klar til review på Azure), reviewet af anden udvikler og godkendt (merge venter evt. til senere).

- Oracle integrationsplatform: Koden er tjekket ind i repositoriet på udvikling

- Unit tests for den nye funktionalitet er skrevet og grøn.

- Regretionstest: Alle unit-tests (både nye og gamle) er grønne.

Den praktiske proces med risikobaseret tilgang i den agile kontekst:

- Med udgangspunkt i løsningsbeskrivelser udarbejdes userstories (med specifikation) for integrationer, som skal leveres af AU IT.

- Der foretages review af udarbejdede userstories.

- Med udgangspunkt i sprintets userstories udarbejdes et antal testcases. Testdybden tilpasses den risikoprofil, som er vurderet på hver enkelt userstory.

- Udvalgte testcases fra SIT i sprints genbruges til en afsluttende SIT/E2E test.

# Testmiljøer

Følgende testmiljøer og licenser er aftalt med Uniwise ift. Wiseflow.

- Produktion

  - Licens: AU Produktion

- Stage (her deployes til alle instanser, efter det er funktionstestet i UWs interne testmiljøer):

  - Licens: AU træning

  - Licens: AU intern test

  - Licens: AU API Integration

- Test

Der integreres til nedenstående systemer, som der løbende vil være behov for at teste op imod ifm. integrationstest og end-to-end test.

Der vil være behov for at teste disse integrationer end-to-end samt initiere regressionstest for øvrige abonnenter baseret på en risikovurdering.

| System | Anvender integrationsplatformen | Findes i det fælles testmiljø | In scope |
| --- | --- | --- | --- |
| IDM | Ja | Ja | Ja |
| Medarbejderstamkortet via link på mittest.au.dk (Udvikling: mitwlw.au.dk) | Ja | Ja | Ja |
| STADS60 | Ja | Ja | Ja |
| SOA integrationsplatform | Ja | Ja | Ja |
| Azure integrationsplatform | Ja | Ja | Ja |
| WISEflow | Ja | (Ja) | Ja |
| mitStudie | Ja | Ja | Ja |

Følgende har adgang til WISEflow testsystemer: WISEflow testbrugere.

Det fælles integrationstestmiljø skal bookes forud for hver test jf. vejledning udarbejdet af AU ITs testenhed. Det skal desuden sikres, at der ikke pågår anden test i systemerne under test, som kan forstyrre testen og i værste fald give forkerte testresultater. Forud for en test bør det sikres, at testmiljøet er tilgængeligt, at der er hul igennem mellem systemerne under test, og at testerne kan logge på systemerne med de rigtige rettigheder og brugerroller.

# Testværktøjer

Der anvendes test management værktøjet Zephyr, som er et addon til JIRA. Værktøjet tilbyder sporbarhed mellem krav/stories, testcases og fejlrapporter. Zephyr anvendes til oprettelse og opbevaring af testcases, til testafvikling, til fremdriftsopgølgning og til status- og testrapportering.

Zephyr er yderligere beskrevet i forhold til rollerne “tester” og “test manager” her: https://atlas.auit.au.dk/confluence/display/TEST/Kom+godt+i+gang+med+Zephyr.

# Testdata

Testdata leveres af migreringssporet. Specifikke nødvendige data identificeres i forbindelse med testanalyse og testdesign-aktiviteterne. Så vidt muligt anvendes migreret data, men det kan være nødvendigt at konstruere data i specifikke testscenarier.

Logiske Wiseflow-brugere defineres som en del af testdesign og identificeres og konfigureres med adgange og rettigheder i Wiseflow, enten som en del af testdesignet eller i forbindelse med afvikling af testen.

I forbindelse med end-to-end testen sker identifikation og anskaffelse af relevant testdata af kildesystemernes systemejer/systemansvarlige forud for afvikling af de enkelte testniveauer for de specifikke services.

# Indgangs-, udgangs-, suspensions- og genoptagelseskriterier

## Indgangskriterie – statisk test

Statisk test kan starte, når disse kriterier er opfyldt.

- Der er truffet aftale om revieweres deltagelse.

- Artefacten under review er frozen, så reviewere arbejder på samme version.

- Forventninger til den individuelle reviewer er kommunikeret på skrift og i god tid.

## Indgangskriterie - komponenttest

Komponenttest kan starte, når følgende kriterier er opfyldt eller redegjort for:

- Testcases er reviewet og godkendt

- Test cases er defineret i automatiseringsværktøjet

- Testdata er tilgængelige

## Indgangskriterie – Komponentintegrationstest

Komponentintegrationstest kan starte, når følgende kriterier er opfyldt eller redegjort for:

- Komponenttest af de involverede komponenter er udført med et tilfredsstillende resultat.

- Defects fundet under komponenttest, er – om muligt – fixed, før komponentintegrationstesten påbegyndes eller alternativt redegjort for.

- Detailspecifikationen er endelig og godkendt

- Testcases er reviewet og godkendte

- Test cases er defineret i automatiseringsværktøjet

- Testdata er tilgængelige

## Indgangskriterie – løbende E2E test

- Testcases er skrevet.

- Sprint testplan er etableret. I det agile setup kan det evt. være i form af en testcycle, som refereres fra en confluence side.

- Definition of Done er opfyldt for de involverede komponenter.

- Komponenttest af de involverede komponenter er udført med et tilfredsstillende resultat.

- Komponentintegrationstest af de involverede komponenter er udført med et tilfredsstillende resultat.

- Defects fundet under komponenttest og komponentintegrationstest, er – om muligt – fixed før E2E testen påbegyndes eller alternativt redegjort for.

## Indgangskriterie – System Integrations Test

SIT kan starte, når følgende kriterier er opfyldt eller redegjort for:

- Userstory skrevet, reviewed og godkendt.

- Sprint testplan er etableret og godkendt. I det agile setup kan det evt. være i form af en testcycle, som refereres fra en confluence side.

- Testcases er skrevet, reviewed og godkendt.

- Testmiljøer er booket.

- Testmiljøer er gjort klar og adgang er etableret.

- Testsystemer er testet på tværs (smoketest)

- Testdata er identificeret, anskaffet og tilgængeligt i relevante testmiljøer.

- Alle komponentintegrationstestcases er udført med tilfredsstillende resultat.

- Defects fundet i komponent integrationstest er – om muligt – rettet før SIT starter alternativt er de redegjort for.

## Udgangskriterie – statisk test

Følgende exitkriterier er gældende for at kunne afslutte statisk test:

- Review er afsluttet, og forfatteren har adresseret alle feedbackkommentarer enten ved at rette artefacten eller på anden måde redegøre for kommentaren.

- Formelle reviews: reviewers genlæser den reviderede artefact og melder tilbage med accept/ikke accept til forfatteren.

## Udgangskriterie – dynamisk test

- Planlagte testcases er udført.

- For Systemintegrationstest: Defects er dokumenteret, årsager identificeret og defects er rettet (hvis muligt) eller alternativt redegjort for.

Eller

- Testen stopper på den aftalte dato.

## Suspensions- og genoptagelseskriterier – alle test niveauer

- Hvis testen finder defekter, som blokerer store dele af den planlagte test, kan det pågældende testrun suspenderes. Testen genoptages, når de blokerende defects er rettet og gentestet.

- Hvis testen finder så stor en mængde defekter, at det ikke giver mening at gennemføre de resterende testcases (enten fordi testobjektet er ustabilt, eller fordi testcases skal gentages efter fejlrettelser) kan det pågældende testrun suspenderes. Testen genoptages, når de fleste defects er rettet og gentestet.

- Hvis testmiljøet er ustabilt og testeksekvering derfor er ineffektivt og/eller usikkert, kan det pågældende testrun suspenderes. Testen genoptages, når testmiljøet rapporteres stabilt.

- Hvis testeren under testen opdager, at essentielt og vigtigt data er defekt eller utilstrækkeligt, kan det pågældende testrun suspenderes. Testen genoptages, når korrekt og tilstrækkeligt data er etableret og tilgængeligt.

## Indgangskriterier for Overtagelsesprøven/UAT

For Overtagelsesprøven/UAT gælder følgende indgangskriterier:

- Ingen åbne, kendte fejl

- Testcases er udarbejdede, reviewet og godkendte

- Hovedtestplan for DEL-projektet er godkendt

- Wiseflow testmiljøet er konfigureret

- Testmiljøer til integrerede systemer er klargjorte og testbare.

- Testdata er tilgængelig i testmiljøet

- Testdata i integrerede systemer er klargjorte i relevante systemer.

## Udgangskriterier for Overtagelsesprøven/UAT

For Overtagelsesprøven/UAT gælder følgende udgangskriterier:

- Alle planlagte testcases er enten afviklede eller begrundet sprunget over. Eventuelle afvigelser er dokumenteret, begrundet og mitigeret for (hvis muligt). I praksis udføres overtagelsesprøven i to dele, hvor første del har karakter af en demo. Testcases har her karakter af en tjekliste, som skal sikre at vi får dækket krav og arbejdsgange. Anden del vil være en test af API og gælder arbejdsgange, som indebærer dataoverførsel via integrationer. Denne test ligger senere, da den forudsætter, at integrationer er færdigudviklede. Testcases hertil vil være beskrevet i Zephyr. I begge dele af testen gælder udgangskriteriet, at alle testcases uanset hvordan de er beskrevet, skal være gennemført.

## Suspensions- og genoptagelseskriterier for Overtagelsesprøven/UAT

For Overtagelsesprøven/UAT gælder følgende suspensions- og genoptagelseskriterier:

- Såfremt det konstateres, at store dele af testen ikke kan afvikles pga. blokerende fejl, skal det vurderes, om testen kan fortsætte i andre dele af systemet, om testen slet ikke kan afvikles, eller om testens resultater ikke kan anses som valide og troværdige som følge af den blokerende fejl. I de to sidste tilfælde suspenderes testen, indtil problemet er udbedret, og testen kan genoptages.

- Såfremt testen finder en så stor mængde fejl, at det ikke er meningsfyldt at afvikle resterende testcases (enten fordi testobjektet er ustabilt, eller fordi testcases bør genafvikles efter fejlrettelser) suspenderes testafviklingen. Testen genoptages, når hovedparten af disse fejl er rettede og gentestede ok.

- Såfremt der opleves længerevarende nedbrud i testens testmiljøer, suspenderes testen. Testen genoptages, når testmiljøet igen forventes at være stabilt.

## Godkendelseskriterier for Overtagelsesprøven (Uniwise)

Der er i kontrakten med UniWISE ikke specificeret godkendelseskriterier, men følgende er AU IT’s generelle betragtninger omkring den acceptable mængde af fejl:

- Udgangskriterier for Overtagelsesprøven er imødekommet

- Der må ikke forekomme nogle kategori A fejl, som skyldes fejl Uniwise er ansvarlig for.

- Der må kun forekomme maksimalt 5 kategori B fejl

- Der må kun forekomme maksimalt 20 kategori C fejl

- For kategori D fejl gælder, at der ingen begrænsning er. Dog gælder, at alle fejl og mangler skal adresseres med angivelse af forventet løsningstidspunkt

# Sporbarhed

Testcases oprettes, vedligeholdes og afvikles i test management værktøjet Zephyr for JIRA.

| JIRA status | Forklaring |
| --- | --- |
| Open | Når en testcase oprettes, har den default status Open. Det kan eksempelvis være en testcase, der blot er oprettet med en overskrift, og som skal udbygges på et senere tidspunkt. |
| In progress | Testcase under udarbejdelse |
| Ready for review | Testcase klar til review af sekundær ansvarlig for relevante element. Hvis unassigned: Klar til review Hvis assigned: Under review |
| Ready | Testcase godkendt og klar til afvikling |
| Cancelled | Testcase forældet/ikke relevant |

Testgrundlaget for testanalyse og testdesign af AU IT integrationer er User Stories, som er udarbejdet og refinet AU IT-teamet i samarbejde med PO i fællesskab.

Testgrundlaget for UAT testanalyse og testdesign er epic beskrivelser og underliggende userstories udarbejdet af PO.

## Sporbarhed ved test af AU IT integrationer

Testcases til integrationer udarbejdes på baggrund af User Storys. Der etableres reference mellem testcase, User Story og tilhørende Epic. Userstories risikovurderes separat og risikodækning sikres ved at tilpasse testdybden ift. RPN (Risk Priority Number).

## UAT sporbarhed

Ved oprettelse af testcases i Zephyr tilføjes epic link, der svarer til det specifikke testgrundlag. Derudover linkes evt. relevante userstories. Dermed sikres sporbarhed til epics/userstories. Den del af UAT, som foregår efter tjekliste, refererer så vidt det er muligt til krav og forretningsgange, så der er fuld synlighed over dækningen af krav. Endeligt linkes testcases til de risici, som er identificerede i produktrisikoanalysen (PRA) for hvert element. Dermed kan der skabes overblik over testdækning pr. risiko.

# Testcases

## AU IT integrationer

Der udarbejdes testcases til de integrationer, der udvikles af AU IT. Testcases udarbejdes af udviklere til hver User Story efterhånden, som opgaverne lægges i sprint. Desuden udarbejdes på epics testcases på systemtest-niveau, dvs. End-to-end. Disse udarbejdes af forretningstesterne. Testcases reviewes evt. af referencegruppen og af data-eksperter indenfor udvalgte områder for sikring af, at testcases er korrekte, komplette og tilstrækkelige. Eventuelle review-kommentarer og input indarbejdes i testcases forud for afviklingen.

## UAT

Der udarbejdes testcases til UAT-testen indenfor følgende områder:

- Konfigurationer (Uniwise)

- Forretningsprocesser (end-to-end) (AU/Uniwise)

Konfigurationer

Testcases udarbejdes af tester. De udarbejdede testcases reviewes af en anden tester, en udvikler eller alternativt af Test Manager, med henblik på at sikre, at testcases er korrekte, komplette og tilstrækkelige.

Forretningsprocesser (end-to-end)

I praksis udføres overtagelsesprøven i to dele, hvor første del har karakter af en demo. Testcases har her karakter af en tjekliste, som skal sikre at vi får dækket krav og arbejdsgange. Uniwise udarbejder en liste af arbejdsgange, som gennemgås ved en demo. AU’s forretningstestmanager supplerer denne liste for at sikre dækning af krav og arbejdsgange.

Anden del vil være en test af API og gælder arbejdsgange, som indebærer dataoverførsel via integrationer. Denne test ligger senere, da den forudsætter, at integrationer er færdigudviklede. Testcases hertil vil være beskrevet i Zephyr og udarbejdet af AU’s forretningstestere. I begge dele af testen gælder udgangskriteriet, at alle testcases uanset hvordan de er beskrevet, skal være gennemført.

# Testafvikling

Test på komponentniveau afvikles indlejret i udviklingsværktøjet hovedsal

igt som automatiske tests.

Test på øvrige niveauer afvikles i udgangspunktet i Zephyr for JIRA. Der oprettes test cyklusser for hvert testgennemløb:

- SIT User Story X – run 1, 2, n

- Wiseflow UAT/Overtagelsesprøve (end-to-end)

Under hver testcyklus kan der eventuelt oprettes undermapper for at gruppere testcasene pr. komponent.

Hvis det er nødvendigt med flere gennemløb af samme test, vil første cyklus indeholde alle testcases planlagt for testtypen. I efterfølgende gennemløb skal det vurderes, om testcases, der er markeret som “passed” i første gennemløb med fordel kan udgå i det efterfølgende gennemløb, således at fokus bliver på gentest af testcases, der fejlede.

Når en testcase er under afvikling eller afviklet, markeres den med en af følgende statusser:

- WIP (work in progress)

- Passed – Testcasens forventede resultat svarer til det faktiske resultat

- Failed – Testcasens forventede resultat svarer ikke til det faktiske resultat.

- Blocked – Testcasen kan ikke afvikles og er dermed blokeret. Forklaring på blokering indtastes i kommentar-feltet på testafviklings-billedet.

- Skipped – Anvendes ikke

- Ready for test – Anvendes ikke

## SIT

Testcases afvikles løbende i hvert sprint, så det sikres, at definition of done er imødekommet, inden en User Story kan meldes færdig. Desuden foretages en afsluttende SIT som klargøring til UAT med udvalgte testcases.

## UAT

Testcases afvikles samlet set i forbindelse med Overtagelsesprøven.

# Fejlhåndtering og gentest

Fejlhåndtering jf. projektets teststrategi, dog med følgende præciseringer til UAT:

- Observationer og fejl fundet under test oprettes i AUs JIRA med issuetypen “Bugs. Fejlrapporter, deres status og prioritet kan følges på dashboard i JIRA.

  - Fejl, som skal sendes til UNIwise, oprettes via systemet Monday. UNIwise besvarer henvendelser på Monday i løbet af 24 timer.

  - Fejl til Integrationsteamet overdrages via den oprettede bug i AUs JIRA til AU IT-teamet for yderligere analyse og eventuel fejlretning. Når en fejl er rettet og rettelsen er lagt på det aftalte miljø, overdrages bug via AUs JIRA tilbage til referencegruppen, som håndterer gentestnings-flowet.

- Hvis visitering af observationen resulterer i et ændringsønske, ændres issuetype fra “Bug” til “Change”. Medmindre andet aftales, lægges opgaven i backloggen. Dette bør aftales med AUs Product Owner.

- Præcisering af roller nævnt i teststrategien:

  - Tester skal i denne sammenhæng læses som forretningstestere, teknisk tester eller øvrige projektdeltagere, som påtager sig tester-rollen.

  - Testkoordinator skal i denne sammenhæng læses som henholdsvis AU ITs og forretningens Test Managers

  - Systemejers repræsentant skal i denne sammenhæng læses som projektets Product Owner.

Fejlhåndteringsproces fra teststrategien kan ses her: Proces for fejlhåndtering.

# Tidsplan

Tidsplan for den samlede test følger projektets overordnede tidsplan, jf. nedenstående plan:

- Løbende test af AU IT-integrationer (SIT): frem til 1. september

- Samlet SIT: 4. september – 13. september

- Samlet UAT: 14. September – 22. September

- Go live: 23. september

# Ressourceplan

Beskrivelse af AU og Uniwise deltagelse i prøveaktiviteterne:

| Rolle | Navn | Prøveaktiviteter | Særlige kompetencer |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiseflow Tester (AU) | Referencegruppen | - End-to-end test afvikling - Wiseflow proces- og konfigurationstestdesign - Wiseflow proces- og konfigurationstestafvikling - Fejlregistrering og gentest | SME (eksamens-processer) |
| Integrations Tester (AU) | Birgitte Schrøder (forretning) Sissel Juveng (forretning) Karina Bak (teknisk tester) | - AU integrations-testdesign - Afvikling af sprinttest på AU-integrationer - Fejlregistrering og gentest | Testfaglige kompetencer, SME (eksamens-processer), SME (data) |
| AU Product Owner | Sune Ketil Sparre Bjarke Parner | - Forretningsmæssige beslutninger - Prioritering af fejl - Prioritering af changes | Wiseflow Beslutningskompetence |
| Ansvarlig for organisatorisk implementering | Thomas Vestergaard | - Ansvarlig for organisatorisk implementering | Forretnings kendskab |
| AU Forretnings Test Manager | Lasse Mønster | Test Management (forretning, Wiseflow, migrering) | Test Management |
| AU IT Test Manager | Karina Møller Sørensen | Test Management (integrationer) | Test Management |
| Test koordinator (Uniwise) |  | - Testkoordinering under forberedelse og afvikling af Overtagelsesprøve - Testdokumentation af leverandørtest (konfigurering) - Fejlhåndtering (modtage fejl, holde fejl opdaterede, informere om fejlretning, sende fejl retur til gentest) - Sikre review af testcases | Wiseflow Leverandør |

# Projektrisici i forhold til testen

- Manglende erfaring med integrationsudvikling på den nye integrationsplatform.

  - Mitigering: Løbende kodereviews, pair programming

- Forsinkelser i Uniwise’s leverancer/konfigurationer

  - Mitigering: Håndteres på projektniveau

- Forsinkelser i AU ITs leverancer

  - Mitigering: Uniwise tester i første run afkoblet og uden brug af integrationer

  - Mitigering: Håndteres i øvrigt på projektniveau.

- Testmiljøs tilgængelighed *

  - Mitigering: Udnævnelse af teknisk testkoordinator med ansvar for sikring af testmiljøer klargøring forud for test.

  - Mitigering: Booking af testmiljøer i god tid og dialog med andre projekter, hvor booking eventuelt måtte overlappe

* Testmiljøets tilgængelighed er ved afslutningen af hovedtestplanen en risiko, som er indtruffet, da der endnu ikke er et testmiljø tilgængeligt på den nye platform.

# Godkendelse af hovedtestplanen

Forud for endelige godkendelse af denne hovedtestplan, er den accepteret af:

- PO - Sune Ketil Sparre og Bjarke Parner

- Ansvarlig for organisatorisk implementering - Thomas Vestergaard

- PL - Katrine Kier Gerner

- TM AU IT - Karina Møller Sørensen

- TM Forretning – Lasse Mønster

Denne Hovedtestplan er endelig godkendt af?