## Slide 1: RISIkoworKshop [Projekt]

## Slide 2: Program for i dag
Kort intro til risikoworkshoppen, og er vi enige om de listede epics.
Derefter starter vi fra en ende af og for hver epic gennemføres følgende
  Gennemgå beskrivelsen af epic, så alle ved hvad det handler om.
  Snakke om hvilke kvalitetsattributter, der er vigtige (funktionalitet, Performance, Brugervenlighed, Sikkerhed, Stabilitet ....) – hvilke er vigtige for denne epic?
  For hver risiko vurdere konsekvens (mest forretningen, men udviklere kan stille spørgsmål).
  For hver risiko vurdere sandsynligheden for at risikoen indtræffer (mest udviklerne, men også forretningens erfaring kan bruges her).

## Slide 3: produktrisici?
Det handler om ….
Produktets kvalitet (eksempelvis….)
  Hvad er kritisk for brugeren?
  Hvad er svært at lave?
Det handler IKKE om (eksempelvis ….)
Manglende ressourcer
Forstyrrelser af projektdeltagere

## Slide 4: Risici på to niveauer
Produkt risikoanalyse på epic-niveau
  Denne workshop
Risikovurdering på userstories
  I forbindelse med backlog refinement eller sprint planning

## Slide 5: Hvad skal det bruges til?
Bidrager til vores strategi om at teste risikobaseret.
Planlægning af testindsatsen
  Hvor skal vi lægge indsatsen?
  Hvilke testtyper skal vi gøre brug af?
  Hvilken intensitet af test på hvilke niveauer?
  Hvad skal have mest fokus? Og hvad kan nøjes med mindre?
  Hvilke testdesignteknikker og prioritering
Bidrager desuden til den fælles forståelse af opgaven.
Prioritering af opgaver
  hvis testindsatsen skal prioriteres, kræver det at udviklingen også prioriteres.

## Slide 6: kvalitetsattributter
Funktionalitet
Performance
Kompatibilitet
Brugervenlighed
Pålidelighed
Stabilitet
Sikkerhed
Vedligeholdelsesegnethed
Flytbarhed
…

## Slide 7: Videoer om PRA og risikobaseret test
Intro til PRA
https://www.youtube.com/watch?v=eZBImIB5yr4
Risikobaseret test strategi
https://www.youtube.com/watch?v=i2KUCWl3s6c&t=11s
Testplanlægning i agile
https://www.youtube.com/watch?v=y8QGSN97GFY&t=7s

## Slide 8: Epics til risikoanalysen

## Slide 9: 26410: HUB vedligehold af organiseringsdata
[Link til epic]
Risiko |  | Risikoens forekomst |  | RPN | Konsekvenser for testen
ID | Beskrivelse af produktrisiko | Sandsynlighed (1-5, hvoraf 5 er den højeste) | Konsekvens (1-5, hvoraf 5 er den højeste) | Risc Priority Number (sandsynlighed x konsekvens) | I
1 | Funktionalitet |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 

## Slide 10: 26410: HUB vedligehold af organiseringsdata
[Link til epic]
Risiko |  | Risikoens forekomst |  | RPN | Konsekvenser for testen
ID | Beskrivelse af produktrisiko | Sandsynlighed (1-5, hvoraf 5 er den højeste) | Konsekvens (1-5, hvoraf 5 er den højeste) | Risc Priority Number (sandsynlighed x konsekvens) | I
1 | Funktionalitet |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 

## Slide 11: 26410: HUB vedligehold af organiseringsdata
[Link til epic]
Risiko |  | Risikoens forekomst |  | RPN | Konsekvenser for testen
ID | Beskrivelse af produktrisiko | Sandsynlighed (1-5, hvoraf 5 er den højeste) | Konsekvens (1-5, hvoraf 5 er den højeste) | Risc Priority Number (sandsynlighed x konsekvens) | I
1 | Funktionalitet |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 

## Slide 12: 26410: HUB vedligehold af organiseringsdata
[Link til epic]
Risiko |  | Risikoens forekomst |  | RPN | Konsekvenser for testen
ID | Beskrivelse af produktrisiko | Sandsynlighed (1-5, hvoraf 5 er den højeste) | Konsekvens (1-5, hvoraf 5 er den højeste) | Risc Priority Number (sandsynlighed x konsekvens) | I
1 | Funktionalitet |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 

## Slide 13: 26410: HUB vedligehold af organiseringsdata
[Link til epic]
Risiko |  | Risikoens forekomst |  | RPN | Konsekvenser for testen
ID | Beskrivelse af produktrisiko | Sandsynlighed (1-5, hvoraf 5 er den højeste) | Konsekvens (1-5, hvoraf 5 er den højeste) | Risc Priority Number (sandsynlighed x konsekvens) | I
1 | Funktionalitet |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 

## Slide 14
The problem is not that testing is the bottleneck. The problem is that you don’t know what’s in the bottle. That’s a problem that testing addresses.
  Michael bolton